# Communication management

# Document Information

| Project name: | Overwatch |
| --- | --- |
| Date: |
| Author: | Jesper Petersen |
| Approver: | Francois Allard, Jesper Petersen, Henrik Poulsen, Anette Hermansen, Vivian Hæk, Helle Larsen |
| Version: | 1.0 |

Introduction

Dette dokument beskriver, hvordan kommunikationen vil foregå under projektet

Communication Procedure

Projekt manageren har ansvaret for alt intern kommunikation i organisationen og vil rapportere hver uge til projekt boardet via. En highligt report og andre prince 2 reporter.

Kundeservice har ansvaret for alt ekstern kommunikation ud af huset.

Tools and techniques

- Projekt manageren vil benytte emails til intern kommunikation og projekt dokumentationen.

- Kundeservice vil benytte sig af elektroniske nyhedsbreve og telefonopkald til kommunikation med kunder.

Records

Til intern kommunikation vil der blive benytte highlight report, end stage report, end project report, Issue reports

Timing of communication activities

Projekt manageren og projekt boardet vil mødes 1 gang om ugen til et status møde

Reports / Stakeholder Matrix

| Report name | Timing | Recipients |
| --- | --- | --- |
| Highlight report | Ugeligt | projekt boardet |
| End stage report | Slutnigen af hver fase | projekt boardet |
| End Project report | Slutnigen af projektet | projekt boardet |
| Issue report | Når som helst | Projekt manager, projekt boardet |
| Electronic newsletter | Slutnigen af projektet | Kunder |
| Email | Når som helst | Projekt teamet |

Scales: Priority and Severity

Prioritet : brug MoSCoW (Must, Should, Could, Wont)

Alvorligheds niveau :

- 1 = meget højt

- 2 = højt

- 3 = medium

- 4 = lavt

- 5 = meget lavt

Roles and Responsibilities

| Assignment | Stakeholder | Priority | Severity level |
| --- | --- | --- | --- |
| Indkøb af materialer | Henrik Poulsen Anette Hermansen Peter Laursen Backend team Frontend team It afdelingen | Must Must Must Could Could Could | 1 1 1 3 3 3 |
| Udvikling af Hardware | Henrik Poulsen Anette Hermansen Peter Laursen Rita Sørensen Frontend team It afdelingen | Must Should Should Wont Could Could | 1 2 2 5 3 3 |
| Opsætning af server | Henrik Poulsen Anette Hermansen Peter Laursen Rita Sørensen Backend team Frontend team | Wont Wont Must Wont Could Could | 5 5 1 5 3 3 |
| Udvikling af applikation | Henrik Poulsen Anette Hermansen Peter Laursen Rita Sørensen Backend team It afdelingen | Should Must Should Wont Could Could | 2 1 2 5 3 3 |

Stakeholder Analysis

- Projekt manager

- Projekt boardet

- Projekt teamet

- Kunder